扫雷小游戏项目需求分析与进度安排

一、项目概述

本项目为前端网页版扫雷小游戏，基于 HTML5、CSS3、JavaScript 开发，还原经典 Windows 扫雷核心玩法，支持棋盘点击、插旗标记、地雷判定、胜负判定、计时计分等功能。项目在满足前端课程实训标准的同时，按移动端小游戏 APP 项目要求做手机端适配与交付管理，界面简洁、操作流畅、运行稳定。

项目核心要求：完成可在手机端正常打开/安装运行、界面适配主流手机屏幕、交互流畅、功能完整的扫雷小游戏成品；支持触屏/鼠标操作，无界面错位、点击失效、卡顿闪退等问题。

二、项目定位与技术路线

1. 项目形态：使用 HBuilder X/Uni-app 将 Web 工程打包为 Android apk。

2. 前端结构：HTML5 搭建游戏容器、棋盘格子、计时/重置/剩余雷数与状态提示结构。

3. 前端样式：CSS3 实现网格棋盘、格子状态、hover/点击反馈、数字颜色区分、翻开/未翻开样式与移动端响应式布局。

4. 前端交互：JavaScript 实现随机布雷、二维数组地图、周边雷数计算、递归空白展开、左右键/触屏事件、胜负逻辑、计时器与状态管理。

5. 可选存储：localStorage 记录最佳成绩与最短通关时间；支持难度切换时同步保存各难度记录。

6. 协作与版本：GitHub 统一代码仓库，VS Code + Chrome DevTools/HBuilder X 真机预览调试；腾讯文档与微信群同步进度。

三、设计目标

（一）功能目标

1. 完整复刻经典扫雷闭环：开局、游玩、插旗、计分/计时、胜利/失败判定、结束展示、重新开始，无功能断层与逻辑 bug。

2. 移动端适配优化：页面、按钮、棋盘适配安卓主流屏幕尺寸，支持鼠标左右键与触屏点按/长按标记，无界面错位、点击失效。

3. 基础辅助功能：计时、重置、剩余地雷统计、状态提示；可选最佳成绩与难度切换。

4. 稳定运行：手机端/浏览器端运行流畅，无闪退、卡顿、黑屏、递归报错、重复布雷等问题。

（二）交互与体验目标

1. 操作反馈清晰：点击翻开、插旗/撤旗、爆炸、胜利均有明确状态提示与轻量动画。

2. 视觉统一：配色清爽、布局合理、棋盘居中，数字颜色区分明确，符合轻量化移动端设计，兼顾单手/双手操作。

3. 难度合理：随机性正常，初级/中级/高级难度对应不同行列与雷数，误判成本清晰。

（三）学习目标

通过本项目熟练掌握 JS 随机算法、二维数组地图生成、鼠标/触摸事件监听、递归展开、游戏状态管理与移动端适配等前端核心知识点。

（四）交付目标

1. 交付可在手机端运行/安装的扫雷小游戏成品，并完成全功能演示。

2. 交付完整项目源码、设计素材与项目文档（需求分析、进度说明、测试报告、答辩 PPT）。

四、开发工具与技术栈

（一）开发工具

| 用途 | 工具 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 结构/样式/交互 | HTML5 + CSS3 + JavaScript | 核心 Web 技术栈，保证浏览器直接运行与可打包性 |
| 代码编辑器 | VS Code | 轻量化、插件丰富，适配前端开发 |
| 运行调试 | Chrome DevTools / HBuilder X | 浏览器调试、手机实时预览、真机调试与一键打包 APP |
| 版本管理 | GitHub | 团队同步、版本备份、冲突处理 |
| UI 设计 | Figma / 墨刀 | 移动端界面原型、布局方案、高保真效果图 |
| 素材处理 | PS / Canva | 图标、背景、按钮、装饰素材，裁剪适配手机尺寸 |
| 真机测试 | 安卓手机 | 多机型适配、触屏交互、功能与流畅度测试 |
| 文档与协作 | Word / PPT / 腾讯文档 / 微信群 | 报告、答辩 PPT、进度同步与问题汇总 |

数据存储：localStorage 可选记录最佳成绩与最短通关时间；不强制依赖后端。

五、团队细化分工（固定岗位职责）

| 成员 | 角色 | 主要职责 |
| --- | --- | --- |
| 朱明昊 | 组长 | 项目统筹、进度监督、任务分配、代码整合、最终打包、文档汇总、成果演示答辩、协调问题 |
| 邢靖涵 | UI/素材 | 移动端界面原型设计、扫雷视觉素材制作（图标/背景/按钮/动画）、界面适配优化、效果图输出 |
| 何佳澳 | 前端页面/适配 | 前端页面开发、界面还原、移动端适配调试、动画与交互反馈实现、兼容优化 |
| 段文静 | 核心逻辑 | 扫雷核心逻辑、布雷与数字计算、递归展开、插旗、胜负判定、计时计分、交互功能开发 |
| 吴欣锐 | 测试/文档 | 测试计划、bug 排查修复跟进、真机调试、素材整理、测试记录、进度记录与资料收集 |

协作要求：每日同步个人进度，问题及时上报组长；每周阶段验收，确保阶段目标 100% 完成；每日推送代码仓库备份。

六、用户需求分析

1. 目标用户：学生及休闲网页/手机游戏用户；门槛低、无需学习成本，熟悉经典扫雷玩法。

2. 使用场景：课堂实训展示、课后休闲、前端课程作业提交、手机端安装运行演示。

3. 核心需求：规则经典还原、操作无 bug、棋盘规整、计时准确、输赢判定正常、支持重开与移动端顺畅操作。

4. 痛点修复：地雷分布不合理、点击无反馈、空白区无法自动展开、无计时统计、手机端错位/点击失效等。

七、功能需求分析

7.1 核心游戏功能

1. 地图随机生成：页面加载或点击开始后自动生成固定/所选难度棋盘，随机分布地雷，每局不重复。

2. 左键/点按翻开：点击空白格翻开；点到地雷立即失败；数字格显示周围 3×3 内地雷数量。

3. 空白递归展开：点击无雷且周边无雷的空白格，自动递归展开相连空白区域及其边缘数字格。

4. 右键/长按插旗：右键或长按标记疑似地雷，再次操作取消标记，防止误点引爆。

5. 胜负判定：所有非雷格全部翻开即胜利；误点地雷即失败并展示全部地雷位置；结束后锁定棋盘并支持重开。

7.2 辅助功能

1. 游戏计时：开局自动计时，失败/胜利停止计时，展示通关用时。

2. 重新开始：一键重置棋盘，重新随机布雷开新局。

3. 剩余雷数统计：显示未标记地雷数量，插旗/撤旗实时更新。

4. 状态提示：进行中、胜利、失败三种状态文字/图标提示。

7.3 拓展可选功能

1. 难度切换：初级、中级、高级对应不同棋盘行列与雷数；切换后立即重开。

2. 最佳成绩：localStorage 按难度保存最短通关时间/最佳成绩。

3. 触屏适配：移动端提供长按插旗与单指翻开，避免右键缺失导致无法标记。

八、非功能需求分析

1. 稳定性：逻辑严谨，无卡屏、点击失效、递归栈溢出报错、重复布雷/漏布雷。

2. 可用性：贴合经典扫雷，鼠标左右键功能清晰；移动端提供等价替代操作，上手零成本。

3. 视觉体验：不同数字颜色区分明确，点击反馈明显，棋盘整齐美观，状态变化直观。

4. 兼容性：支持主流浏览器打开运行；适配主流手机分辨率与横竖屏，页面渲染正常、交互完整。

5. 性能：首次点击后再布雷或做安全区保护，避免首点即雷；动画轻量，低端机不卡顿。

6. 可维护性：地图数据、游戏状态、渲染与交互逻辑分层清晰，便于改难度、换肤和扩展。

九、业务逻辑流程

1. 初始化：生成棋盘二维数组，按难度随机布雷，计算每个格子周边雷数，渲染未翻开状态。

2. 首次点击保护：可选策略为首次翻开后再布雷，并保证首点非雷。

3. 翻开判定：安全格翻开显示数字/空白，空白触发递归展开；雷格触发失败，展示全部雷并停止计时。

4. 标记判定：插旗/撤旗更新剩余雷数；旗帜数量不超过总雷数时可提示或限制。

5. 胜利判定：安全格全部翻开即胜利，停止计时、记录最佳成绩并展示结果。

6. 重置流程：清空状态、重新布雷、计时归零、状态回到进行中。

## 十、分阶段项目进度安排（总周期4周，可按需压缩/拉长）

### 第一阶段：需求确定+设计筹备（第1周）

阶段目标：确定小游戏具体玩法、敲定设计方案、完成原型设计，明确所有开发需求，无需求模糊点。

具体任务：

1. 全员开会：确定小游戏类型（休闲、益智、闯关等）、核心玩法、功能清单、界面风格；

2. 邢靖涵：输出移动端游戏高保真原型图、界面布局方案、素材清单；

3. 朱明昊：整理需求文档，明确开发标准、交付要求，分配后续细化任务；

4. 全员搭建代码仓库，统一开发环境，安装所需工具。

阶段产出：项目需求文档、移动端UI原型图、开发环境配置完成

### 第二阶段：前端开发+功能实现（第2周）

阶段目标：完成所有页面开发、核心游戏逻辑落地，实现基础可运行版本。

具体任务：

- 段文静：编写游戏核心逻辑代码，实现游玩、计分、结束、重置等核心功能；

2. 何佳澳：根据设计图开发移动端所有页面、适配手机屏幕、实现基础页面跳转；

3. 邢靖涵：输出全部游戏素材（图标、背景、按钮、动画素材），同步对接开发；

4. 朱明昊：每日跟进开发进度，整合代码，解决团队开发冲突、技术问题；

5. 吴欣锐：同步跟进开发，阶段性测试基础功能，记录初步问题。

阶段产出：完整可运行的移动端小游戏测试版（电脑端可预览、基础功能齐全）

### 第三阶段：移动端适配+测试优化（第3周）

阶段目标：完成手机端全适配、修复所有bug、优化运行流畅度，实现手机正常运行。

具体任务：

1. 全员进行真机测试，多机型测试界面适配、触屏交互、功能运行情况；

2. 吴欣锐：汇总所有bug、卡顿、适配问题，整理问题清单；

3. 何佳澳、段文静：针对性修复代码bug、优化游戏运行速度、修复界面错位、点击失效问题；

4. 邢靖涵：优化视觉细节、调整素材适配手机端、优化交互视觉反馈；

5. 朱明昊：整体调试项目，整合优化内容，进行首次手机端打包测试。

阶段产出：无明显bug、完美适配手机的小游戏APP内测版本

### 第四阶段：最终优化+打包交付+资料汇总（第4周）

阶段目标：完成最终版本打磨、手机端正式打包、全套资料汇总，可直接展示演示。

具体任务：

1. 全员终审测试，排查细微问题，完成最终体验优化；

2. 朱明昊：完成手机端APP正式打包，生成可直接安装的安装包，整理完整源码；

3. 吴欣锐、邢靖涵：汇总所有设计素材、测试记录、开发资料；

4. 朱明昊牵头完成项目报告、答辩PPT制作，梳理项目流程与成果；

5. 全员完成项目最终演示验收，确保手机端展示流畅、功能完整。

阶段产出：手机可运行正式版APP、完整源码、全套素材、项目文档、答辩PPT

## 十一、项目管控要求

1. 每日小复盘：每日简短同步个人进度，遇到技术、协作问题及时上报组长，避免拖延；

2. 每周大验收：每周结束全员验收本周任务，确保阶段目标100%完成，不堆积工作量；

3. 版本备份：每日同步代码到仓库，做好版本备份，防止文件丢失、代码出错；

4. 适配优先：所有开发、设计优先适配移动端，保证手机端展示、运行效果最优。

## 十二、最终交付成果

1. 移动端小游戏APP（手机可直接安装、运行、演示）；

2. 完整项目源代码、资源素材包；

3. 项目需求文档、开发进度说明、测试报告；